附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：淮南路项目胜利路街道征地预存款

项   目   单   位 ： 合肥市瑶海区胜利路街道办事处

项目责任人 （签字）：      沈骥

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月
淮南路项目胜利路街道征地预存款项目

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

该项目是对淮南路道路建设项目涉及到胜利路街道内濉溪东路社区及戴安桥社区的集体土地，拨付的征地补偿款等，因该处已调整为城市社居委，不适于支付征地预存款。项目资金总量：194.629875万元，为合肥市大建设专项资金，属于政府性投资公益性项目。实施周期为一年。

2.项目执行情况

本年度该项目未完成，全年执行数为0万元，执行率为0%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

用于淮南路道路红线范围内涉及濉溪东路社区及戴安桥社区集体土地的征地补偿款等。

2.总体目标完成情况

因该片区原为集体土地，随着城市变迁，现在居民基本为城镇居民，受征地补偿款使用范围和内容的限制，截止到2023年底，该笔费用未发生支付。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，淮南路项目胜利路街道征地预存款项目涉及胜利路街道内濉溪东路社区及戴安桥社区集体土地征迁补偿款194.629875万元，因该片区原为集体土地，随着城市变迁，现在居民基本为城镇居民，受征地补偿款使用范围和内容的限制，2023年度使用0元，占总金额0%，无法按照年度设定的绩效目标执行，未达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，淮南路项目胜利路街道征地预存款项目综合得分为74分，评价结果为“中”。

三、指标分析

2023年度淮南路项目胜利路街道征地预存款项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得0分）

2023年，淮南路项目胜利路街道征地预存款项目全年预算安排194.629875万元，调整后的预算为194.629875万元，全年执行0元，预算执行率0%，得分0分。

（二）产出指标（满分50分，实得34分）

1.数量指标（满分20分，实得20分）

年度设定的数量指标为征收集体土地建设用地面积；截至2023年底已完成，实际完成率为100%，得分20分。

2.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为经费支出合规性；实际完成情况为合规，得分10分。

3.时效指标（满分10分，实得4分）

年度设定的时效指标为经费支出时效性；实际完成情况为未完成预期指标，得分4分。

4.成本指标（满分10分，实得0分）

年度设定的成本指标为项目总成本；实际完成情况为未完成预期指标，得分0分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为提升社区工作能力；实际完成情况为效果明显，得分10分。

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为推动社会全面发展；实际完成情况为程度较高，得分10分。

3.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为推动社会可持续发展；实际完成情况为程度较高，得分10分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为服务对象满意度；实际完成情况为≥92%，得分10分。

四、存在问题

此项目涉及集体土地征收补偿款，因现在均为城镇居民，村委会已经变为居委会，对征地补偿款的使用途径不太明确，造成资金无法按时支出。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：请市、区相关部门加强业务指导，积极协调解决土地权属资金使用范围和办法，加快推进淮南路项目征迁建设和征地补偿款支付。

六、评价依据

根据区直相关部门的工作文件。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）。

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 淮南路项目胜利路街道征地预存款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 530-合肥市瑶海区财政局 |  |  |  | 实施单位 | 051001-合肥市瑶海区胜利路街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 194.63 | 194.63 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 194.63 | 194.63 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请194万元财政资金，主要用于街道濉溪东路社区及戴安桥社区公共部位维修经费及社区工作人员费用支出。 |  |  |  |  |  | 该项目涉及上海铁路局在拆迁中协调，进度缓慢，资金暂未支付，支付进度0%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 征收集体土地建设用地面积 |  |  | ＝8135平方米 | 8135 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 合规性 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  |  | 2023年12月底前完成 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 4 | 该项目涉及上海铁路局在拆迁中协调，进度缓慢，资金暂未支付，支付进度0%。 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ＝1946298.75元 | 0 | 10 | 0 | 该项目涉及上海铁路局在拆迁中协调，进度缓慢，资金暂未支付，支付进度0%。 |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升社区工作能力 |  |  | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动社会全面 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 本指标不适用 |  |  | 本指标不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动社会可持续发展 |  |  | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥92% | 92 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 74.00 |  |