附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ： 养老服务和智慧养老建设

项   目   单   位 ：  合肥市瑶海区民政局

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月
2023年养老服务和智慧养老建设项目

部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

围绕瑶海区养老服务管理实际需求，实施区域内的老年人、养老服务机构信息化管理，对养老服务过程、福利补贴资金发放情况以及养老机构运营情况进行动态管理，并提供综合查询等服务。

2.项目执行情况

2023年养老服务和智慧养老建设项目年初预算658.898万元，全年预算数49.35万，全年执行49.35万元，预算执行率100%。按照合同规定，养老服务和智慧养老建设项目实施进度正常，按时间节点支付到位。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请658.898万元财政资金，用于加快互联网与养老服务的深度融合，实施掌握老年人基本信息和服务需求，监测兜底困难老人健康状况，使更多老年人享受智慧养老成果，

2.总体目标完成情况

按照合同支付节点，资金支付到位。2023年全年支付养老服务和智慧养老建设项目49.35万元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，养老服务和智慧养老建设项目通过申请财政资金49.35万元，完成区域内的老年人、养老服务机构信息化管理，加快互联网与养老服务的深度融合，实施掌握老年人基本信息和服务需求，监测兜底困难老人健康状况，使更多老年人享受智慧养老成果，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2023年度养老服务和智慧养老建设项目综合得分为98分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度养老服务和智慧养老建设项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，养老服务和智慧养老建设项目年初预算658.898万元，全年预算安排49.35万元，全年执行49.35万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标为运营补助51个助餐点，截至2023年底已全部完成补助，实际完成率为100%，得分10分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为经费支出时效性，2023年12月前完成；实际完成情况为按时已完成，得分10分。

3.质量指标（满分20分，实得20分）

年度设定的质量指标为经费支出合规性；实际完成情况为经费支出合规，达成预期目标，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得8分）

年度设定的成本指标为预算数658.898万元；实际完成情况为按合同支付节点支付资金49.35万元，得分8分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标：不适用

2.社会效益指标：对提高便民性服务质量的影响程度效果明显（满分10分，实得10分）

3.生态效益指标：不适用

4.可持续影响指标:健全考核评价体系，确保项目健康持续运行的影响程度高（满分20分，实得20分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标：群众满意度≥95%（满分10分，实得10分）

四、存在问题

在项目实施过程中发现，因为疫情原因，延长了平台开发建设时间，存在部分延迟。目前，按照支付节点正稳步推进运营建设。

五、意见和建议

项目完成后还需要进行二期建设，后期需要多方支持。

六、评价依据

1.项目支出绩效自评表；

七、附件

1.项目支出绩效自评表；