2023年工业项目评估项目部门

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

经区委区政府研究决定，为保障龙岗开发区内工业项目“标准地”地块上市前评估工作顺利开展，根据预算编制要求，2023年安排预算资金220万元，此项目属于专项业务经费，项目实施周期一年。

- 2.项目执行情况

- 2023年工业项目评估项目共支出财政资金87.2万元，主要用于项目评估、勘测、测绘以及文件编制工作，共87.2万元，目前项目还在稳步推进当中。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2023年度龙岗经济开发区申请财政资金220万元，主要用于工业项目“标准地”工作，以及为地块上市和企业开工建设提供的前期必要准备工作。

- 2.总体目标完成情况

- 2023年度已经完成全部项目的评估、测绘、勘测以及文件编制等工作，完成6项的审核和批准，并已支付87.2万元，剩余2项正在稳步推进当中，。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，龙岗经济开发区申请财政资金220万元，目前已完成全部项目的评估、测绘、勘测以及文件编制等工作，完成6项的审核和批准，并支付87.2万元，剩余2项正在稳步推进当中。通过不断建设推进，辖区内工业水平得到稳步提高。

（二）评价结果

经评价，2023年度工业项目评估项目综合得分为92.96分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度工业项目评估项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得3.96分）

2023年，工业项目评估项目全年预算安排220万元，全年执行87.2万元，预算执行率39.64%，得分3.96分。

（二）产出指标（满分50分，实得49分）

1.数量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为工业用地标准（1个）；截止2023年底已完成全部项目的评估、测绘、勘探及文件编制等工作，已达成预期指标，实际完成率为100%，得分15分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为经费及时性；实际完成情况为根据项目文件要求和项目开展情况及时拨付资金，已达到预期目标，得分10分。

3.质量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的质量指标为经费合规性；实际完成情况为项目经费全部用于工业项目“标准地”工作，以及为地块上市和企业开工建设提供的前期必要准备工作，已达到预期目标，得分15分。

4.成本指标（满分10分，实得9分）

年度设定的成本指标为项目总成本（≤指标值）；指标值220万元，实际完成情况87.2万元，得分9分。未完成的主要原因该项目为跨年项目，后待剩余两个项目达到支付条件再进行支付。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）

年度设定的经济效益指标为对辖区工业经济的影响程度，实际完成情况为提高土地利用效率，提升土地亩均效益，降低企业成本，达到预期目标，该指标自评得分10分。

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

年度设定的社会效益指标为对辖区居民就业的影响程度，实际完成情况为为居民增加就业机会，改善居民生活水平，从而促进社会公平正义，达到预期目标，该指标自评得分10分。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

本指标不适用此项目。

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

年度设定的可持续影响指标为对辖区工业经济的持续影响程度，实际完成情况为优化了产业布局，保护了土地资源，减少了环境污染，从而推动辖区内经济可持续发展，达到预期目标，该指标自评得分10分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

通过电话方式获取广大民众和服务对象对职能部门履职效果满意度和对电话回访情况进行统计分析,职能部门服务对象满意度≥90%。完成预期目标，该指标自评得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2023年度工业项目评估项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：在项目实施过程中，相关审核和批复流程较为繁琐。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：建议相关职能部门优化办事流程，加强资金拨付力度，确保专项资金按时落实到位。

六、评价依据

根据项目执行情况以及龙岗开发区预算绩效考核相关文件。

七、附件

项目支出绩效自评表