2023年大彭片区、油坊片区拆迁补偿款

部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为规范龙岗开发区集体土地上征迁补偿安置工作，保障被征收人的合法权益，2023年龙岗经济开发区安排预算资金2006.1761万元，用于拆迁项目安置补偿款发放工作，属于专项业务经费，实施周期一年。

- 2.项目执行情况

- 2023年大彭片区、油坊片区拆迁补偿款项目共支出2006.1761万元，用于拆迁项目安置补偿款发放工作，根据相关工作部署安排，大彭片区项目已完成协议签订、房屋拆除工作；油坊片区项目剩余3户正在积极采取各项措施，多方案并行，争取尽快完成协议签订、房屋拆除工作。

（二）项目绩效目标

- 1.项目年度总体目标

- 2023年龙岗经济开发区申请财政资金2006.1761万元，主要用于2023年大彭片区、油坊片区拆迁安置款发放工作，进而释放优质土地，改善周边城市形象，获取较高的经济效益。

- 2.总体目标完成情况

- 2023年完成大彭片区协议签订、房屋拆除工作，油坊片区半数以上拆迁户协议签订、房屋拆除工作。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，大彭片区、油坊片区拆迁项目通过申请财政资金2006.1761万元，共完成以下工作：一是完成大彭片区拆迁补偿款发放、房屋拆除、土地腾让工作，全面完成项目征迁任务；二是完成油坊片区已签约拆迁户补偿款发放、房屋拆除、土地腾让工作，均已完成年度设定的绩效目标，达到预期效果。

（二）评价结果

经评价，2023年度大彭片区、油坊片区拆迁补偿款项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度大彭片区、油坊片区拆迁补偿款项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，大彭片区、油坊片区拆迁补偿款项目全年预算安排2006.1761万元，全年执行2006.1761万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为征迁项目（2个）；截至2023年底一是完成大彭片区所有征迁户签约工作；二是完成油坊片区一半以上征迁户签约工作，工作实际完成率为100%，已达到预期指标，得分15分。

2.时效指标（满分15分，实得15分）

年度设定的时效指标为经费及时性；实际完成情况为截止2023年底已及时支付项目经费，已达到预期指标，得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为经费合规性；实际完成情况为2023年12月底已完成签约目标，已达到预期指标，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

年度设定的成本指标为项目总成本（≤指标值）；指标值2006.1761万元，实际完成情况为2006.1761万元，得分10分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）

年度设定的经济效益指标为促进片区经济发展的影响程度，实际完成情况为达成预期目标，大彭片区项目完成腾让土地约80亩，片区土地连片规模上千亩；油坊片区项目完成腾让土地约100亩，释放的土地上市交易后可获得较高的经济效益。该指标自评得分10分。

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

年度设定的社会效益指标为对加大建设项目推进的影响程度，实际完成情况为达成预期指标，改善周边企业“小、散、乱、污”环境，释放土地后可以顺利开展成片规划项目落地，改善周边城市形象。该指标自评得分10分。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

本指标不适用此项目。

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

年度设定的可持续影响指标为对辖区经济发展的持续影响程度，实际完成情况为达成预期指标，释放上千亩优质土地，按照现行供地节奏可以满足未来5年内龙岗开发区土地供应任务。该指标自评得分10分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

通过电话方式获取广大民众和服务对象对职能部门履职效果满意度和对电话回访情况进行统计分析,职能部门服务对象满意度≥90%。完成预期目标，该指标自评得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2023年度大彭片区、油坊片区拆迁补偿款项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是大彭片区项目范围内还有部分建筑残渣未有完成清运，企业遗留的线杆、线路还未完成拆除，空置土地上开荒种菜，偷倒垃圾现象屡禁不止。

二是油坊片区项目范围内仍有3户企业未有完成协议签订工作，空置土地上偶有偷倒垃圾现象发生。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强大彭片区、油坊片区项目闲置土地管理，杜绝偷倒垃圾及开荒种菜现象，对项目范围内未清理建筑残渣和遗留线杆进行及时清除。

二要加大油坊片区项目未签约户征迁动员频次，争取尽快完成剩余户协议签订工作，同时做好应诉准备工作，按照征迁法定程序继续推动项目征迁进度。

六、评价依据

根据项目执行情况以及龙岗开发区预算绩效考核相关文件。

七、附件

项目支出绩效自评表