2023年工程款项目部门

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为提升区内环境，不断完善基础设施建设，根据预算编制要求，2023年龙岗开发区安排预算684.591899万元，属于公共设施维修类项目，项目实施周期三年。

该项目主要包括辖区内道路、围墙、雨污水管道疏通、园林绿化、市政养护、上市地块及文明创建临时施工等零星项目及相关服务费，切实改善辖区内道路、交通、绿化及人文环境。

2.项目执行情况

2023年工程款项目共支出财政资金684.591899万元，主要用于龙岗开发区区域内基础设施建设及维修改造项目建设工作，共684.591899万元，圆满完成各项建设工作任务。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2023年度龙岗经济开发区申请财政资金684.591899万元，主要用于辖区内道路、围墙、雨污水管道疏通、园林绿化、市政养护、上市地块及文明创建临时施工等零星工程，切实改善辖区内道路、交通、绿化及人文环境，提高辖区生态文明质量。

2.总体目标完成情况

2023年度完成马岗社区旱厕整改工程（应急）工程、龙岗游园南侧局部闲置地块建设工程、龙岗开发区健民巷10kv电力杆线迁改项目等21个新建基础设施工程建设及服务类项目，以及2022年项目延续性工程款支付，共完成项目支付684.591899万元，所有项目的施工、管理、审计、工程款支付均按《零星工程项目管理办法》及合同条款实施。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，龙岗经济开发区申请财政资金684.591899万元，共完成以下工作：一是完成马岗社区旱厕整改工程（应急）工程、龙岗游园南侧局部闲置地块建设工程、龙岗开发区健民巷10kv电力杆线迁改项目等21个新建基础设施工程建设及服务类项目；二是2022年项目延续性工程款支付工作，均已完成年度设定的绩效目标，达到预期效果。

（二）评价结果

经自评，2023年度工程款项目项目自评综合得分为99分，自评结果为“优”。

三、指标分析

2023年度，工程款项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，工程款项目全年预算安排684.591899万元，全年执行684.591899万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得49分）

1.数量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为完成项目数量；截至2023年底已完成马岗社区旱厕整改工程（应急）工程、龙岗游园南侧局部闲置地块建设工程、龙岗开发区健民巷10kv电力杆线迁改项目等21个新建基础设施工程建设及服务类项目和2022年项目延续性工程款支付工作，实际完成率为100%，得分15分。

2.时效指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为经费支出时效性；实际完成情况为工程款支付均按照合同约定节点及时进行支付，达到预期指标，得分15分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为建设项目竣工符合验收标准；实际完成情况为所有项目均按照合同工期按时交付，工程验收严格执行工程项目验收标准，达到预期指标，得分10分。

4.成本指标（满分10分，实得9分）

年度设定的成本指标为项目总成本（≤指标值），指标值9000万元，实际完成情况为684.591899万元，得分9分。完成值低于指标值较多的主要原因是厉行节约原则。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

本指标不适用此项目。

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

年度设定的社会效益指标为对提升辖区人居环境的影响程度，实际完成情况为通过建设改造，辖区内环境不断改善，居民生活条件得到显著提高，达到预期指标，该指标自评得分15分。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

本指标不适用此项目。

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

年度设定的可持续影响指标为对辖区人居环境的持续影响程度，实际完成情况为优化整改马岗社旱厕工程，提高闲置地块利用率，居民生活满意度显著提升，达到预期指标，该指标自评得分15分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

通过电话回访方式获取广大民众和服务对象对职能部门履职效果满意度和对电话回访情况进行统计分析,职能部门服务对象满意度≥90%。完成预期目标，该指标自评得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2023年度工程款项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是项目绩效指标为定性表述，不符合指标简介、明确、可衡量的规范；二是对绩效评价工作的认识不够，仍然停留在“被动接受”阶段；三是绩效目标管理不够科学。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是加强预算编制管理，编细编实预算，提高财政资金使用效率；二是设定合理的项目绩效指标，注重指标的全面合理性、相关性、可衡量性，指标目标植的匹配性、合理性、可测量性等。

- 评价依据

根据项目执行情况以及龙岗开发区预算绩效考核相关文件。

七、附件

项目支出绩效自评表