附件3

项目序号：340102232405800100037

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：  和平村24幢危房解危项目

项   目   单   位 ：      瑶海区和平路街道

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月
2023年和平村24幢危房解危项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

依据《关于印发合肥市城区危险住房处置暂行办法的通知》合政〔2021〕137号文件第十五条，以产权收购的方式进行危房解危。资金类型为财政资金，年资金总量406.98万元，项目类型为专项经费。实施周期：2023年全年。项目实施主体街道本级。

- 项目执行情况

和平村24幢楼位于大通路小学南侧，不动产权证房屋建筑面积为877.3平方米，住户共21户，整栋楼建筑物拆除并收购，经测绘的建筑面积，市场评估单价为12980.00元/㎡。项目进展及任务完成情况较好，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本年度申请财政资金用于和平村24幢楼产权收购费用发放，该项目解除了危房的安全隐患，为提高周边居住环境和改善城市面貌起到积极的促进作用

- 总体目标完成情况

本年度经费主要用于和平村24幢楼危旧房产权收购费用发放，解除了危房住户的居住安全隐患，保障了居民的生命财产安全。经费能按时、按进度支付，全年目标已完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，24幢危房解危项目工作经费通过申请财政资金406.98万元，用于危旧房产权收购及建筑物拆除，解决大通路小学操场面积狭小的实际问题，解决了21户住户安全居住问题，满足了居民的居住安全要求，提升居民的幸福感。

（二）评价结果

经评价，2023年度和平村24幢危房解危工作经费项目综合得分为99分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度和平村24幢危房解危工作经费项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，和平村24幢危房解危工作经费项目全年预算安排406.98万元，全年执行406.98万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得49分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

解决和平村21户住房安全问题及大通路小学操场面积狭小等，满足居民居住问题，提升居民幸福指数。

2.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为经费支出合规性；实际完成情况为经费支出合规，得分12分。

3.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为经费支出时效性；实际完成情况为12月底前已完成，得分13分。

4.成本指标（满分12分，实得11分）

年度设定的成本指标为项目总成本，年度指标值为431128.60元，实际完成值为4069805.6元，超额部分为区直部门后期追加的专项资金，得分11分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）：本指标不适用此项目。

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）：对解决和平村24幢楼21户住户安全居住问题，提升居民住房安全感影响程度较高。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）：本指标不适用此项目。

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）：对将和平村24幢楼拆除后腾出土地用大通路小学教育用地，提升幸福指数。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

1.服务对象满意度指标（满分10分，实得10分）：服务对象满意度≥90%

四、存在问题

通过评价发现，2023年度和平村24幢危房解危项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在宣传力度不够。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：加强宣传，进一步提高居民的满意率和支持率。

六、评价依据

《关于印发合肥市城区危险住房处置暂行办法的通知》合政〔2021〕137号文

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；

2.与报告相关的其他附件。