附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：  合肥市轨道1号线三期工程改造项目(11户)

项   目   单   位 ：  合肥市瑶海区方庙街道办事处

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月
2023年合肥市轨道1号线三期工程改造项目(11户) 项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为推进合肥市轨道1号线三期工程进展，根据区大建设计划安排，轨道一号线三期工程（方庙段）征迁工作于2021年6月29日启动，此次项目征迁涉及7幢居民楼，其中国有住宅328户，面积35343.2平方米，商业门面35间，面积3961.85平方米，现在已完成332户32883.56方米征收任务，剩余41户正在准备下达征收补偿决定。

2023年5月9日，方庙街道完成了剩余11户房屋的区级证照审核，并注销了房屋《不动产权证》。申请了2429.478万元的财政资金，用于征迁户的安置补偿，通过项目实施，保障了广大征迁户的合法权益，完善了合肥市轨道交通的建设，提高了合肥居民出行的效率。

2.项目执行情况

根据合肥市国有土地补偿标准和轨道1号线三期征迁的《协议书》内容，本次完成了轨道交通1号线三期11户居民的征迁工作，现已全部完成三榜公示和证照审核工作，符合发放条件。共支付补偿款2429.478万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

用于轨道1号线三期11户征迁补偿，以达到建设轨道1号线三期的效果。

2.总体目标完成情况

轨道1号线三期11户征迁工作如期完成，群众已拿到2429.478万元的征迁补偿，实现了建设轨道1号线三期的目标。通过项目的实施，保障了广大征迁户的合法权益，完善了合肥市轨道交通的建设，提高了合肥居民出行的效率。对剩余的征迁户，街道将继续进行征迁工作，积极解决征迁户的实际困难，配合区直部门的完成相关工作，力争全部完成该项目的征迁工作。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，合肥市轨道1号线三期工程改造项目（11户）通过申请财政资金2429.478万元，共完成11户群众的征迁补偿，将项目总成本控制在2429.48万元内等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是配合各部门各单位统筹协调，同时建设办工作人员积极作为，在相应的预算年度内完成了计划内的征迁工作，使征迁群众按时拿到了2429.48万元征迁补偿款；二是11户征迁户对工作满意程度较高。

（二）评价结果

经评价，2023年度合肥市轨道1号线三期工程改造项目（11户）综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度合肥市轨道1号线三期工程改造项目（11户）绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年，合肥市轨道1号线三期工程改造项目（11户）全年预算安排2429.478万元，全年执行2429.478万元，预算执行率100%，得分100分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分15分，实得15分）

年度设定的数量指标为征迁补偿户数11户；截至2023年底实际完成了11户征迁户的安置补偿，实际完成率为100%，得分15分。

2.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为在预算年度内完成，即2023年12月31日前；实际完成情况为达成预期指标，得分10分。

3.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为项目完成符合标准；实际完成情况为达成预期指标，得分10分。

4.成本指标（满分15分，实得15分）

年度设定的成本指标为项目总成本控制在2429.48万元内；实际完成情况为项目总支出2429.48万元，得分15分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分10分，实得10分）

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

3.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2023年度合肥市轨道1号线三期工程改造项目（11户）项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是一些征迁对象往往在征迁工作中提出很多其他征迁以外要求政府解决的问题，对征迁工作的配合度不是很高，影响征迁进度；

二是征迁工作的时间紧任务重，涉及征迁的面积广，情况复杂，而人手不足，工作开展进度难以提速；

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要充分了解学习相关的拆迁政策，守好底线，讲究工作方式方法，对于有特殊想法和特殊要求的拆迁群众，在评估过程中对评估价位适当予以保留，作为下部谈判的相对空间，抓住对方想通过谈判增加相应筹码的心态，以达到不突破评估价格完成签约的目的；

二要加强与相关部门和领导的协调，切实解决征迁工作中遇到的问题，分析原因，有的放矢地做工作，进一步加强感情联络；

六、评价依据

无

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）；

2.与报告相关的其他附件。