附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ：     庐阳仓储改造项目

项   目   单   位 ： 合肥市瑶海区和平路街道办事处

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
2024年庐阳仓储改造项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

依据《合肥市瑶海区房屋征收决定》合（瑶）房征决〔2024〕8号和《合肥市国有土地上房屋征收与补偿办法》合政[2022]4号文件，对庐阳仓储项目国有土地上房屋实施征收。资金类型为财政资金，年资金总量1205万元，项目类型为专项经费。实施周期：2024年全年。项目实施主体街道本级。

2.项目执行情况

庐阳仓储项目属于和平片区城市更新范围，列入2024年大建设征迁计划，项目范围内涉及住宅145户，建筑面积约5698平方米，非住宅4户，建筑面积约13862平方米。街道成立征迁工作组推进项目的持续推进，项目进展及任务完成情况较好，预算执行率达到100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本年度申请财政资金用于庐阳仓储改造项目发放，该项目解除了危房的安全隐患，为提高周边居住环境和改善城市面貌起到积极的促进作用

2.总体目标完成情况

本年度经费主要用于庐阳仓储改造项目发放，解除了危房住户的居住安全隐患，保障了居民的生命财产安全。经费能按时、按进度支付，全年目标已完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，庐阳仓储改造项目通过申请财政资金1204.97万元，用于发放征收补偿款及建筑物拆除，解决了项目范围内土地利用率低，解决了145户住户安全居住问题，满足了居民的居住安全要求，提升居民的幸福感。

（二）评价结果

经评价，2024年度庐阳仓储改造项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度庐阳仓储改造项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2024年，庐阳仓储改造项目全年预算安排1205万元，全年执行1204.97万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

解决肥东路14号和肥东路47号共计145户住房安全问题及项目范围内土地利用率低等，满足居民居住问题，提升居民幸福指数。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为经费支出时效性；实际完成情况为12月底前已完成，得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为经费支出合规性；实际完成情况为经费支出合规，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年度设定的成本指标为项目总成本控制在预算内；实际完成情况为项目成本等于预算数，得分12分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）：本指标不适用。

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）：对解决肥东路14号和肥东路47号共计145住户安全居住问题，提升居民住房安全感影响程度较高。

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）：本指标不适用。

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）：对将项目范围内房屋拆除后腾出土地用于上市，建设商品住宅小区，提升周边城市环境和形象。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）：服务对象满意度≥90%

四、存在问题

通过评价发现，2024年度庐阳仓储项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在宣传力度不够。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：加强宣传，进一步提高居民的满意率和支持率。

六、评价依据

《合肥市国有土地上房屋征收与补偿办法》合政[2022]4号文

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）；

2.与报告相关的其他附件。