附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项   目   名   称 ： 2023年中央财政保障性租赁住房补助资金

项   目   单   位 ： 合肥市瑶海区住房和城乡建设局

项目责任人 （签字）：           陈玲玉

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
2023年中央财政保障性租赁住房补助资金

部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：为做好2023 年住房保障工作，根据合肥市保障性安居工程领导小组《关于申报2023年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划的通知》等文件精神，对老城区内脏乱差的棚户区，抓住棚改专项债政策机遇，缓解棚改项目建设资金困难。

立项依据：根据安徽省住房和城乡建设厅《关于2023年棚户区改造新开工和保障性住房租赁项目的确认函》。

主要内容：2023年新开工保障性租赁住房项目目标任务2个，共876套。

项目投资估算及资金来源：项目总投资约10.44亿元，除上级下达奖补资金外，其余资金均由建设单位统筹。

该项目属于政府性投资公益类项目，纳入保障性住房项目。

2.项目执行情况

项目实施过程及进展。一中西和商机厂2个项目均已于2023年10月开工建设，建设单位为东投公司，共876套，2024年正常推进。

预算执行情况：100%。

项目资金投入和使用情况：该项目共下达中央补补助资金1291.6万元，已支付1291.6万元，支付率达100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

- 申请1291.6万元财政资金，主要用于两具租赁住房项目的建设资金，改善租房群体住房需求及条件，提升新市民幸福感。

2.总体目标完成情况

续建876套，在合理工期内正常推进。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年中央财政保障性租赁住房补助资金，2个租赁住房项目正常推进。

（二）评价结果

经评价，2023年中央财政保障性租赁住房补助资金项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年中央棚户区改造补助资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2023年中央财政保障性租赁住房补助资金项目全年预算安排1291.6万元，全年执行1291.6万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为公共租赁住房项目1个；实际建设项目2个；完成率为100%，得分13分。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为租赁住房补贴支付完成时间；实际完成情况为2024年1月已完成资金拨付，得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为是否符合标准，项目建设过程中均落实质量安全监管，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年度设定的成本指标为小于等于1291.6万元；实际完成情况为1291.6万元，得分12分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）不适用租赁住房项目。

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）不适用租赁住房项目。

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2023年中央财政保障性租赁住房补助资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现：

一是资金不足。租赁住房项目需要大量资金，但是政府财政支持的城建资金缺口大，资金不足会影响改造的进程；

二是审批程序冗杂，项目前期申报资料程序较多，审批时限较长，影响项目开工时间。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要针对保障房项目，开通绿色通道，缩短审批时间；

二要提高资金使用效益，优先安排项目资金；

六、评价依据

1、《合肥市财政局关于进一步加强预算执行管理加快支出进度的通知》（合财预〔2018〕539号）；

2、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）；

3、《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27号）；

4、《关于印发<中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（财预〔2019〕136号）；

5、《关于进一步落实全面实施预算绩效管理重点任务的通知》（合预绩组〔2020〕2号）；

6、《关于编制2022年瑶海区部门预算及2022-2024年部门三年滚动财政规划的通知》（瑶财〔2021〕77号）

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）。