附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项目名称： 中央财政城镇保障性安居工程补助资金

项目单位：    合肥市瑶海区住房和城乡建设局

项目责任人 （签字）：          孙晓宇

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况：

立项背景：为加快推进全市老旧小区综合治理工作，完善老旧小区居住功能，改善老旧小区居住环境。

- 立项依据：2024年市级大建设计划和《合肥市城镇老旧小区改造提升工作实施意见》。

- 项目建设规模及主要内容：该项目涉及文明大院，金地苑，方庙派出所宿舍，南陵路28、30号，滨河苑，粮食局宿舍(明光路4号)，明光路片(明光路68号、86号)，明光路40号，工行宿舍，铜陵东村，金环1号，全椒路恢复楼等12个小区。主要建设内容是屋面防水、增设停车位、内外墙粉刷、人行道铺装、沥青路面摊铺、路灯监控设备安装、自行车棚整治等。

- 项目投资估算及资金来源：项目总投资约6974.5万元，建设资金由市、区财政按照6:4统筹解决。

- 2.项目执行情况

- 项目实施过程：谋划项目均按计划实施，符合招标设计规范、技术规范，并经联合审查；年度计划项目中未出现违章搭建的建筑物或构筑物未拆除情况；年度计划项目均明确后续物业管理方式；对项目进展情况进行监督管理、制定奖惩措施，及时发现并纠正阴阳图纸或不按图纸施工等弄虚作假行为。

- 项目进展及任务完成情况：该项目已全部竣工验收。

- 预算执行情况：100%

- 项目资金投入和使用情况：2024年中央老旧小区补助资金总投入1038万元，目前已支付1038万元。

（二）项目绩效目标

- 1.项目年度总体目标

- 申请1038万元财政资金，主要用于瑶海区2024年12个老旧小区、共13.949万平方米的老旧小区环境综合整治方面，实现改善生活环境，营造安全卫生的居住环境等效果。

2.总体目标完成情况

- 瑶海区2024年环境综合整治工程共12个老旧小区，约13.949万平方米，均已按期竣工。预期申请1038万元的财政资金，实际已拨付1038万元均已使用完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年中央老旧小区补助资金项目通过申请财政资金1038万元，共完成12个老旧小区环境综合整治工程工作，并按期通过竣工验收。具体包括：一是项目申请资金已全部使用；二是项目涉及的12个小区已全部竣工；三是按期通过竣工验收。

（二）评价结果

经评价，2024年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，8个二级指标，8个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2024年，中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目全年预算安排1038万元，全年执行1038万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为12个小区；截至2024年底12个小区已全部竣工完成 ，实际完成率为100%，得分13分。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为经费支出在2024年12月底前完成；实际完成情况达成预期指标，得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为验收合格率为100%；实际完成情况为为所有改造小区已全部达标，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年度设定的成本指标为2024年中央老旧小区补助资金≤703万；实际完成情况为1038万，得分12分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

本指标不适用于本项目。

2.社会效益指标（满分10分，实得10分）

本项目对改善居民生活居住环境的影响程度较高。从完善配套设施，恢复小区功能等方面进行综合整治，全面提升旧小区的承载功能，满足居民基本生活需要、完善居民生活环境、提升居民生活水平，还可以协调社区内各方面的关系，化解各种不平衡、不和谐因素引发的社会矛盾，维护社会稳定，营造一种和谐的人文环境。

3.生态效益指标（满分10分，实得10分）

对美化小区环境的影响程度较高。通过该项目的实施，保障人居生活质量，改善小区生活环境，营造安全卫生环境，切实提高市民的生活水平。

4.可持续影响指标（满分10分，实得10分）

对持续提升小区居住环境，带动社会发展的影响程度较高。环境优美、安全、舒适、和睦的生存空间对于形成和谐的人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

项目已全面开展小区居民满意度问卷调查，群众满意度在90%以上。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目需做好前期准备工作，以防未建立档案管理台账（或登记薄），不便于档案归档和查找；

二是项目实施过程中复杂不可预见因素较多，容易产生对居民生活不便的影响。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要建立健全政策扶持项目档案管理制度，明确档案收集、整理、归档、保管和销毁一整套流程，建立档案管理台账（或登记簿），并落实好管理责任。

二要在项目实施期间加强宣传及住户沟通，合理安排施工时间，避免扰民，减少施工期间引起不必要的纠纷。

六、评价依据

1、《合肥市财政局关于进一步加强预算执行管理加快支出进度的通知》（合财预〔2018〕539号）；

2、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）；

3、《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27号）；

4、《关于印发<中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（财预〔2019〕136号）；

5、《关于进一步落实全面实施预算绩效管理重点任务的通知》（合预绩组〔2020〕2号）；

6、《关于编制2022年瑶海区部门预算及2022-2024年部门三年滚动财政规划的通知》（瑶财〔2021〕77号）

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）。