附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ：   回迁安置小区部分房屋维修项目

项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区房地产市场监管事务中心

项目责任人 （签字）：          孙晓宇

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
2024年回迁安置小区部分房屋维修项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：为改善群众居住环境，提升居民生活品质，让回迁安置房屋保质保量的移交到居民手中。

立项依据：2024年区级大建设计划。

项目涉及七里站街道、三里街街道、城东街道、大兴镇。主要建设内容包括屋面防水维修、外墙面维修、室内给水管道维修、入户门、内墙面、门窗维修等。

项目总投资约900万元，资金来源由区财政统筹解决。

该项目属于政府性投资公益性项目，合同工期为一个月，项目实施主管部门为合肥市瑶海区房地产市场监管事务中心。

2.项目执行情况

- 施工企业工艺符合标准要求，质量管理体系运行规范，谋划项目均按计划实施，符合招标设计规范、技术规范，对项目进展情况进行监督管理、制定奖惩措施，及时发现并纠正阴阳图纸或不按图纸施工等弄虚作假行为。

项目进展及任务完成情况：该项目已全部竣工验收。

- 预算执行情况：100%

项目资金投入和使用情况：总投入为382.82万元，目前已支付382.82万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

对部分回迁安置小区空置房进行维修。

2.总体目标完成情况

已完成156套回迁安置小区空置房维修，剩余48套房屋在维修期间，已经完成分配，无需维修。预期申请财政资金382.82万元，实际拨付382.82万元，均已使用完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，回迁安置小区部分房屋维修项目通过申请财政资金382.82万元，共完成156套回迁安置小区空置房维修工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是项目申请资金已全部使用；二是项目涉及的空置房屋已全部完成维修；三是按期通过竣工验收。

（二）评价结果

经评价，2024年度回迁安置小区部分房屋维修项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度回迁安置小区部分房屋维修项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得10分）

2024年，回迁安置小区部分房屋维修项目全年预算安排382.82万元，全年执行382.82万元，预算执行率100%，得分10分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为维修的房屋数量≤204套；截至2024年底维修的房屋数量156套，剩余48套房屋在维修期间，已经完成分配，无需维修，实际完成率为100%，符合年度指标值，得分13分。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为在2024年12月31日前将资金拨付完毕；实际完成情况为在预定的时间内完成时效指标，得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为工程质量验收合格；实际完成情况达成预期指标，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得12分）

年度设定的成本指标为项目的总成本≤6123262.8元；实际完成情况为项目总成本382.82万元，符合年度指标值，得分12分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分0分，实得0分）

该效益指标不适用于本次项目评价。

2.社会效益指标（满分15分，实得15分）

明显改善房屋质量。开展回迁安置小区部分房屋维修项目，是为了消除房屋存在的安全隐患，对群众的生命财产安全负责，进一步提升居民的幸福感、满意度。（满分15分，实得15分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）

该效益指标不适用于本次项目评价。

4.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

明显改善居民居住环境。回迁安置小区部分房屋维修项目在环境优美、安全、舒适、和睦的生存空间基础上对形成和谐的人际关系，维护社会安定团结有着十分重要的作用。对提高居住品质及提升房屋价值有可持续的影响，也提高了居民幸福指数，体现了以人为本、普惠于民、建设和谐社会的根本要求。（满分15分，实得15分）

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

项目已全面开展小区居民满意度问卷调查，群众满意度在90%以上。

四、存在问题

无。

五、意见和建议

无

六、评价依据

1、《合肥市财政局关于进一步加强预算执行管理加快支出进度的通知》（合财预〔2018〕539号）；

2、《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27号）；

3、《关于进一步落实全面实施预算绩效管理重点任务的通知》（合预绩组〔2020〕2号）；

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从一体化系统导出）。