附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

（参考格式）

项   目   名   称 ：凤凰桥路项目征迁补偿款

项   目   单   位 ： 合肥市瑶海区胜利路街道办事处

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2025年3月
凤凰桥路项目征迁补偿款

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

凤凰桥路项目征迁总户数25户，总建筑面积约2900平方米，其中：住宅24户，约1700平方米；非住宅1户，约1200平方米。该项目全部使用货币化安置。项目资金总量：6826.89万元，为合肥市大建设专项资金，属于政府性投资公益性项目。实施周期为一年。因项目建库时非住宅部分未完成征收，仅将住宅部分3928.65万元纳入计划。

2.项目执行情况

该项目建设周期为一年，已按照签约进度，向完成签约并腾空房屋的被征收人发放补偿款。截止到2024年底，项目征收工作住宅部分第一批补偿款、第二批补偿款1621.75万元（实发96.71%）已发放，非住宅部分因市建投相关资金未到位，未发放补偿款。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

用于胜利路街道辖区内凤凰桥路项目征迁补偿款发放，2024年目标完成凤凰桥路项目25户征迁任务，助推凤凰桥路道路建设项目顺利进行。

2.总体目标完成情况

2024年度完成项目的99.67%。主要原因是：项目征收工作已全部完成，住宅部分第一批补偿款、第二批补偿款（实发96.71%）已发放；非住宅部分因市建投相关资金未到位，未发放补偿款。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，凤凰桥路项目征迁补偿款项目按进度申请第一批补偿款、第二批补偿款政府性基金1676.88万元，2024年度实际发放征迁补偿款1621.75万元，占总金额96.71%，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，凤凰桥路项目征迁补偿款综合得分为99.67分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年凤凰桥路项目征迁补偿项目绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得9.67分）

2024年凤凰桥路项目征迁补偿项目全年预算安排1676.88万元，全年执行1621.75万元，预算执行率96.71%，得分9.67分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的数量指标为征迁安置24户数；截至2024年底已完成征迁25户，全部证照认定及区审，并完成住宅第一批、第二批24户征迁补偿款的拨付，得分10分。

2.质量指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为支出合规性；实际完成情况为达成预期指标，得分10分。

3.时效指标（满分10分，实得10分）

年度设定的质量指标为经费使用的规范性；实际完成情况为达成预期指标，得分10分。

4.成本指标（满分20分，实得20分）

年度设定的成本指标为项目总成本；实际完成情况为=1621.75万元预算数，得分20分。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.社会效益指标（满分15分，实得15分）

年度设定的时效指标为确保征迁项目顺利推进；实际完成情况为效果明显，得分15分。

2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

年度设定的时效指标为解决被征迁户经济困难，化解信访风险；实际完成情况为影响较好，得分15分。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的时效指标为服务对象满意度；实际完成情况为≥97%，得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度凤凰桥路项目征迁补偿款项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是市建投相关资金未到位，在区财政统筹下，先行支付住宅部分第一批补偿款、第二批补偿款，非住宅部分补偿款未支付；二是道路建设过程中的安全与环保问题。

五、意见和建议

1、提请相关部门，协调市建投及时拨付建设资金，确保及时支付相关补偿款。

2、配合相关部门，做好项目建设的施工保障工作，确保凤凰桥路改造项目顺利推进。

六、评价依据

根据区直相关部门的工作文件。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 凤凰桥路项目征迁补偿款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 051-合肥市瑶海区胜利路街道办事处 |  |  |  | 实施单位 | 051001-合肥市瑶海区胜利路街道办事处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1676.88 | 1676.88 | 1621.75 | 10 | 96.71% | 9.67 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 1676.88 | 1676.88 | 1621.75 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申请财政资金3967.21万元，主要用于预发征迁补偿款费用。 |  |  |  |  |  | 已完成全年目标任务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 发放户数 |  |  | ＝24户 | 24 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  |  | 12月底前完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ＝3967.21万元 | 162.17 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保征迁项目顺利推进 |  |  | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标不适用 |  |  | 不适用 | 不适用 |  | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 解决被征迁户经济困难，化解信访风险 |  |  | 影响较好 | 达成预期指标 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥97% | 97 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.67 |  |